Chaussé – Farisse – Kalaris – Lafontan - Million

Projet PHP\_OO

Itération n°3

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| LAFONTAN Matthias | FARISSE Sylvain  KALARIS Florian  MILLION Robin | M.AZZAG |
| Rédigé le : 20/10/2017 | **Approuvé le :** 22/10/2017 | **Validé le :** |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| **Diffusion** | **Externe** |
| **À :** MILLION Robin | AZZAG Samir |
| **Copie à :** FARISSE Sylvain  KALARIS Florian  LAFONTAN Matthias |  |

Document de référence :

|  |  |
| --- | --- |
| **Libellé** | **Document** |
| Rapport V1 | Rapport V1.pdf |

Historique :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Version** | **Auteurs** | **Approbateurs** | **Date** | **Historique des évolutions** |
| 3.0 | LAFONTAN Matthias | FARISSE Sylvain  KALARIS Florian  CHAUSSÉ Rudy  MILLION ROBIN | 20/10/2017 | Rédaction, création de l’itération 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu Prévisionnel | Rendu Réel | Notes |
| Diagramme de Classe | MILLION  LAFONTAN | KALARIS  CHAUSSÉ  FARISSE | 21/10/2017 | 23/10/2017 |  |  |
| Diagramme de USE CASE | FARISSE CHAUSSÉ | MILLION  KALARIS  LAFONTAN | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2017 |  |
| Mise à jour inscription | MILLION  CHAUSSÉ | LAFONTAN  KALARIS  FARISSE | 20/10/2017 | 22/10/2017 | 21/10/2017 |  |
| Mise à jour connexion | MILLION  CHAUSSÉ | LAFONTAN  KALARIS  FARISSE | 20/10/2017 | 22/10/2017 | 21/10/2017 |  |
| Cryptage mot de passe | MILLION  CHAUSSÉ | LAFONTAN  KALARIS  FARISSE | 20/10/2017 | 22/10/2017 | 21/10/2017 |  |
| Création de sondage | LAFONTAN  FARISSE | MILLION  CHAUSSÉ | 20/10/2017 | 21/10/2017 |  |  |
| Barre de recherche | KALARIS  CHAUSSÉ | FARISSE  LAFONTAN | 20/10/2017 | 21/10/2017 |  |  |