

**GROUPE N°8**

**Projet de PHP MVC**

FICHE ITERATION N°1

(Gantt)

**Auteurs :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Auteurs** | | **Approbateurs** |  | **Validation** |  |
|  |  | FARISSE / MILLION | LAFANTON CHAUSSE KALARIS |  | Groupe |  |
|  | **Rédigé le : 07/10/17** | | **Approuvé le : 08/10/17** |  | **Validé le : 08/10/17** |  |
|  | **Diffusion :** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | **Diffusion** | |  | **Externe** | |  |

* **: M.AZZAG**

**Copies à : Groupe 8**

**Document de référence :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Libellé** | |  |  |  |  |  | **Document** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Historique :** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **N° Version** |  |  | **Auteurs** |  |  |  |  | **Approbateurs** |  |  | **Date** |  |  |  | **Historique des** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **évolutions** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.0** | |  |  | FARISSE / MILLION |  |  |  |  | LAFONTON CHAUSSE KALARIS |  |  | 07/10/17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Liste des tâches** |  |  |  | **Auteurs** |  |  |  | **Approbateurs** |  |  | **Date début** |  | **Rendu** |  | **Rendu réel** |  |  |  | **Notes** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Prévisionnel** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création Gantt |  |  |  | FARISSE/ MILLION |  |  |  | Groupe |  |  | 5/10/17 |  | 8/10/17 |  | 8/10/17 |  |  |  |  |  |
|  | Création MLD |  |  |  | KALARIS |  |  |  | Groupe |  |  | 5/10/17 |  | 8/10/17 |  | 8/10/17 |  |  |  |  |  |
|  | Création MCD |  |  |  | LAFONTAN |  |  |  | Groupe |  |  | 5/10/17 |  | 8/10/17 |  | 8/10/17 |  |  |  |  |  |
|  | Diagramme Use Case |  |  |  | CHAUSSE |  |  |  | Groupe |  |  | 5/10/17 |  | 8/10/17 |  | 8/10/17 |  |  |  |  |  |
|  | Diagramme de classes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/10/17 |  | 8/10/17 |  |  |  |  |  | Non réalisé |  |
|  | FI 1 |  |  |  | FARISSE |  |  |  | Groupe |  |  | 5/10/17 |  | 8/10/17 |  | 8/10/17 |  |  |  |  |  |
|  | CR 1 |  |  |  | MILLION |  |  |  | Groupe |  |  | 5/10/17 |  | 8/10/17 |  | 8/10/17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |