Chaussé – Farisse – Kalaris – Lafontan - Million

Projet PHP\_OO

Itération n°2

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| CHAUSSÉ Rudy | FARISSE Sylvain  KALARIS Florian  LAFONTAN Matthias | M.AZZAG |
| Rédigé le : 14/10/2017 | **Approuvé le :** 15/10/2017 | **Validé le :** |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| **Diffusion** | **Externe** |
| **À :** MILLION Robin | AZZAG Samir |
| **Copie à :** FARISSE Sylvain  KALARIS Florian  LAFONTAN Matthias |  |

Document de référence :

|  |  |
| --- | --- |
| **Libellé** | **Document** |
| Rapport V1 | Rapport V1.pdf |

Historique :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Version** | **Auteurs** | **Approbateurs** | **Date** | **Historique des évolutions** |
| 2.0 | CHAUSSÉ Rudy | FARISSE Sylvain  KALARIS Florian  LAFONTAN Matthias  MILLION ROBIN | 14/10/2017 | Rédaction, création de l’itération 2 en une seule fois |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu Prévisionnel | Rendu Réel | Notes |
| Découverte du sujet | CHAUSSÉ  FARISSE  KALARIS  LAFONTAN  MILLION | CHAUSSÉ  FARISSE  KALARIS  LAFONTAN  MILLION | 05/10/2017 | 12/10/2017 | 12/10/2017 |  |
| Mise en place des outils de travail (Github, Slack…) | FARISSE Sylvain | CHAUSSÉ  KALARIS  LAFONTAN  MILLION | 05/10/2017 | 08/10/2017 | 08/10/2017 | Github,  Slack |
| Gantt | FARISSE  MILLION |  | 06/10/2017 | 08/10/2017 | 08/10/2017 |  |
| MCD BDD | KALARIS |  | 06/10/2017 | 08/10/2017 | 08/10/2017 |  |
| MLD BDD | KALARIS |  | 06/10/2017 | 08/10/2017 | 08/10/2017 |  |
| Fiche d’itération n°2 | CHAUSSÉ | FARISSE  KALARIS  LAFONTAN  MILLION | 14/10/2017 | 15/10/2017 | 15/10/2017 |  |
| Compte rendu de réunion 2 | CHAUSSÉ | FARISSE  KALARIS  LAFONTAN  MILLION | 14/10/2017 | 15/10/2017 | 15/10/2017 |  |